# REPORT SEO ESECUTIVO

www.centrocarrelli.net

# LA SITUAZIONE ATTUALE

Il vostro sito sta crescendo bene: +30% di visitatori. Ma ci sono 3 problemi critici che vi stanno facendo perdere clienti:

1. SITO LENTO DA MOBILE - Il 58% dei visitatori usa smartphone, ma il sito impiega 10 secondi a caricarsi. Molti se ne vanno prima.

2. NON TRACCIAMO LE CONVERSIONI - Non sappiamo quanti preventivi arrivano dal sito o quale pubblicità funziona.

3. FORM TROPPO COMPLESSO - Solo 1 persona su 10 completa il modulo contatti.

# I NUMERI

Visitatori mensili: 3.241 (↗ +30%)

Visibilità su Google: 221.400 visualizzazioni (↗ +193%)

Click dai motori: 2.700 (↗ +200%)

Tempo sul sito: 32 secondi (↘ -49%) - PROBLEMA

Richieste preventivo: ~8 al mese - TROPPO POCHE

Velocità mobile: 28/100 - CRITICO

# OPPORTUNITÀ IMMEDIATE

Ci sono persone che cercano 'noleggio carrelli elevatori' e 'noleggio muletti' su Google. Siete in posizione 53 (pagina 6). Se arriviamo in prima pagina, potremmo ottenere 15-20 richieste qualificate al mese.

# COSA FACCIAMO

## FASE 1 - URGENTE (questo mese) - 18.000-25.000€

• Rendere il sito 3-4 volte più veloce su smartphone
• Configurare il tracciamento per capire da dove arrivano i clienti
• Semplificare i form da 8-10 campi a max 4 campi

## FASE 2 - CRESCITA (2-3 mesi) - 12.000-19.000€

• Creare pagine ottimizzate per 'noleggio'
• Pubblicare 8-10 articoli su temi che interessano i clienti
• Aumentare l'autorità del sito con menzioni da portali di settore

# RISULTATI ATTESI IN 6 MESI

Visitatori: da 3.241 a 6.000+ (+ 85%)

Lead/Preventivi: da ~8 a 40-50 (+400%)

Tasso conversione: da 0,2% a 1,5% (+600%)

Velocità mobile: da 28 a 80+ (+185%)

INVESTIMENTO TOTALE 6 MESI: 38.000-59.000€

ROI: Con 40 lead/mese e conversione 20%, avrete 8 nuove vendite/noleggi al mese. L'investimento si ripaga in 3-4 mesi.

PROSSIMI PASSI

1. Approvate il piano e il budget

2. Facciamo kick-off con l'agenzia tecnica

3. Partiamo subito con la Fase 1

4. Report settimanali sui progressi