# SPECIFICHE TECNICHE IMPLEMENTAZIONE

centrocarrelli.net - DOCUMENTO RISERVATO AGENZIA

# STATO ATTUALE - LIGHTHOUSE

Performance Mobile: 28/100 - CRITICO

Performance Desktop: 49/100 - INSUFFICIENTE

Accessibility: 90/100 - OK

Best Practices: 96/100 - OK

SEO: 100/100 - OK

## Core Web Vitals:

LCP Mobile: 9.826ms (target <2.500ms) ❌

FCP Mobile: 8.424ms (target <1.800ms) ❌

CLS Mobile: 0.574 (target <0.100) ❌

TBT Mobile: 280ms (target <200ms) ⚠️

# P0 - JAVASCRIPT OPTIMIZATION

Problema: 688 KB JavaScript inutilizzato

Risparmio: ~3.150ms mobile / ~560ms desktop

AZIONI RICHIESTE:

□ Code Splitting - Implementare dynamic imports: import('./module.js').then(...)
□ Tree Shaking - Importare solo funzioni usate dalle librerie
□ Defer/Async - Tutti script non critici con defer o async
□ Minification - Usare terser per ES6+

# P0 - CSS OPTIMIZATION

Problema: 29 KB CSS inutilizzato

Risparmio: ~150ms mobile / ~40ms desktop

□ Critical CSS Inline - Estrarre e inline CSS above-fold (<14KB)
□ PurgeCSS - Rimuovere CSS non utilizzato nel build
□ Minification - cssnano o clean-css

# P0 - IMAGE OPTIMIZATION

□ Formato WebP/AVIF - Convertire tutte le immagini
   Usare <picture> con fallback:
   <picture>
     <source srcset="image.avif" type="image/avif">
     <source srcset="image.webp" type="image/webp">
     <img src="image.jpg" alt="...">
   </picture>
□ Lazy Loading - <img loading="lazy"> su immagini below-fold
   ATTENZIONE: LCP image NON deve avere lazy loading
□ Dimensioni Esplicite - SEMPRE width e height
   <img width="800" height="600" ...>
   Previene CLS!

# P0 - GOOGLE ANALYTICS 4 SETUP

Problema: Nessun tracciamento conversioni

EVENTI DA IMPLEMENTARE:

// Form preventivo = conversione
gtag('event', 'generate_lead', {
  currency: 'EUR',
  value: 0,
  form_name: 'preventivo_carrelli'
});
// Click telefono
gtag('event', 'click_phone', {});
// View prodotto
gtag('event', 'view_item', {
  items: [{
    item_id: 'SKU_123',
    item_name: 'Transpallet Still ECH 15'
  }]
});

□ Configurare eventi conversione in GA4 per: generate_lead, form_submit, click_phone
□ Testare con Google Tag Assistant
□ Verificare dataLayer corretto

# P1 - FORM OPTIMIZATION

Problema: Completion rate 9.8% (82 start, 8 submit)

□ Ridurre a MAX 4 campi obbligatori:
   1. Nome/Azienda*
   2. Email*
   3. Telefono*
   4. Tipo richiesta* (select)
□ Autocomplete HTML5:
   <input autocomplete="name">
   <input autocomplete="email">
   <input autocomplete="tel">
□ Validazione real-time con feedback visivo
□ NO librerie pesanti - validazione nativa HTML5

# P1 - LANDING PAGES NOLEGGIO

Creare 3 nuove landing pages:

□ /noleggio-carrelli-elevatori/ - Target pos 52→<15
□ /noleggio-muletti/ - Target pos 53→<15
□ /noleggio-transpallet/ - Target pos 24→<10

STRUTTURA PAGINA:

• H1: Keyword esatta (es: 'Noleggio Carrelli Elevatori')
• Hero: Form preventivo above-fold (4 campi)
• USP: Vantaggi (consegna rapida, assistenza, prezzi)
• Prodotti: Griglia 3-6 modelli noleggiabili
• Come Funziona: 3-4 step processo
• FAQ: Min 5 domande (Schema FAQPage)
• Footer CTA: Secondo form o contatto diretto

SEO REQUIREMENTS:

□ Title: 'Noleggio [Tipo] | Preventivo Immediato | Centro Carrelli'
□ Meta Description: includi 'preventivo', 'consegna', keyword
□ Schema Product + FAQPage
□ Alt text immagini descrittivo
□ Internal links a prodotti specifici

# TIMELINE IMPLEMENTAZIONE

## SPRINT 1 - Settimana 1-2 (CRITICO)

□ JS/CSS Optimization (5-7 giorni)
□ Image Optimization (3-4 giorni)
□ CLS Fixes (2-3 giorni)
□ GA4 Setup (2-3 giorni)
□ Testing & Deploy (1-2 giorni)

## SPRINT 2 - Settimana 3-4 (ALTA PRIORITÀ)

□ Form Optimization (3-4 giorni)
□ Meta Tags Top 20 Pagine (2-3 giorni)
□ Schema Markup (3-4 giorni)
□ Technical SEO (2-3 giorni)
□ Testing & Deploy (1-2 giorni)

## SPRINT 3-4 - Mese 2

□ Landing Pages Noleggio - 3 pagine (8-10 giorni)
□ Content SEO - 8-10 articoli (10-12 giorni)
□ Internal Linking (2-3 giorni)

# DELIVERABLES

## Fine Sprint 1:

□ Codice ottimizzato con build scripts
□ Report Lighthouse >60 mobile, >80 desktop
□ GA4 configurato con screenshot eventi funzionanti
□ Documentazione modifiche tecniche

## Fine Sprint 2:

□ Form ottimizzato e tracciato
□ Excel meta tags aggiornati
□ Schema markup visibile in source
□ Sitemap submitted, no errori GSC

## Fine Sprint 3-4:

□ 3 landing pages live e indicizzate
□ 8-10 articoli pubblicati
□ Report posizionamenti baseline
□ Documentazione completa

# TESTING PROTOCOL

PRE-DEPLOY CHECKLIST:

□ Lighthouse CI: >60 mobile, >80 desktop
□ Google Tag Assistant: tutti eventi GA4 verificati
□ Mobile test su iPhone Safari + Android Chrome
□ Cross-browser: Chrome, Safari, Firefox, Edge
□ W3C Validation: HTML/CSS validi
□ Rich Results Test: schema senza errori

POST-DEPLOY MONITORING (prima settimana):

□ Google Search Console quotidiano: errori crawl
□ GA4 quotidiano: eventi custom funzionanti
□ Uptime monitoring: nessun downtime
□ Core Web Vitals: field data utenti reali
□ Form submissions: funzionamento corretto

# REPORTING SETTIMANALE

Ogni Venerdì inviare:
□ Status sprint: task completate, blockers, next steps
□ Lighthouse scores (screenshot)
□ GA4 metrics: form submissions, eventi custom
□ Problemi identificati e soluzioni proposte

*** FINE SPECIFICHE TECNICHE ***

Documento riservato - Solo team tecnico